[Name of the Project - Template]

Proposta de Projeto em Sistemas de Informação

Nº de Grupo: 5

Elementos do Grupo:

1) Nº: 2170700  Nome: Diogo Canário

2) Nº: 2190745  Nome: Ivo Duarte

3) Nº:          	Nome:

Conta Github e credenciais:

https://github.com/diogocanario/Projeto

Conta Jira e credenciais:

1.   Descrição do Projeto

Esta aplicação irá permitir aos utilizadores procurarem, por uma vasta biblioteca, os diversos jogos e filmes/séries existentes. Este motor de busca pretende facilitar a procura dos mesmos a partir de uma base de dados online (API). Irá consistir por duas fases, uma primeira fase terá como objetivo a criação de login e registo do utilizador (opcional) de modo a ter acesso a uma página de perfil para guardar os favoritos do mesmo, ver resumos e comentar sobre as diversas opiniões.

2.   Objetivos

Este projeto terá como objetivos principais os seguintes pontos:

- Login e Registo

- Página de Perfil

- Favoritos

- Criação de um website (front-office) que será apresentado ao utilizador para a search, guardar favoritos e uma zona de discussão/comentários para os jogos e filmes,

- Criação de back-office para gestão de utilizadores registados

- Compatibilidade com Android

- Procura de jogos(api > https://www.allkeyshop.com/api/v2/vaks.php?action=products&locale=en_GB&currency=eur&ids=”id” )

  - Categorias dos jogos

  - Trailer do jogo

  - Resumo do jogo

  - Alguns tipos de jogos semelhantes

- Procura de filmes/séries"(api imdb)

  - Trailer do filmes/série

  - Resumo do filmes/série

  - Ranking do filmes/séries

  - Comentários dos utilizadores

3.   Atividades a Realizar

T1 - Estudo do problema

o projeto terá como problema de estudo a procura de filmes e jogos em ambiente android e em ambiente web.

T2 – Análise Concorrencial

IMDB-Site de uma biblioteca de Filmes/séries onde é apresentado os dados de uma determinada série/filme.

Algumas funcionalidades:

-Rate dado pelos utilizadores.

-Comentários.

-Resumo

-Trailer

Steam/Epic Games-São duas plataformas de bibliotecas e compra de jogos digitais,onde os utilizadores poderão comprar e ter uma lista de todos os jogos que o utilizador adquiriu.

Algumas funcionalidades:

-Jogos separados por categorias

-Recomendar jogos pela categoria do jogo selecionado

-Trailer do jogo e algumas fotos do jogo

-Biblioteca dos jogos adquiridos pelo utilizador

T3 – Levantamento de requisitos

Hardware:

- Sistema Operativo

- Dispositivo com Android 4.4 - KitKat

Software de desenvolvimento:

- Software PHP Storm

- Browser suportado

- Software WampServer

- Framework Yii

- Android Studio

T4 – User Stories OU Casos de Uso

T5 – Análise de dados

www.imdb.com

www.allkeyshop.com

T6 - Mockups

T7 – Outros elementos relevantes

T8 – Implementação / desenvolvimento

T9 - Escrita do relatório de projeto

4.   Identificação de Requisitos Principais

Neste tópico devem especificar entre 1 a 3 requisitos relevantes por componente de projeto (Front-Office, Back-Office e App).

Devem ser especificados o tipo de requisitos e justificar a conformidade com os requisitos obrigatórios estabelecidos.

5.   Resultados esperados

Descrição dos resultados esperados:

·         Plataformas

·         Serviços

·         App Cliente

·         Relatório de projeto.

6.   Cronograma Inicial

T1 -

T2 -

T3 - 1 semana

…

T6 - 1 semana

7.   Referências